附件3

大学生创新创业训练计划项目

中期检查报告

| 项目名称： | 基于ESP32的大学物理电路实验多模态智能助手的设计与实现 |
| --- | --- |
| 项目编号： | 待填写 |
| 项目类别： | ☑一般项目 □重点支持领域项目 |
| 项目类型： | ☑创新训练 □创业训练 □创业实践 |
| 项目级别： | □国家级 □省级 □校级（待确认） |
| 项目负责人： | 彭健荣 |
| 联系电话： | 18318331139 |
| 指导教师： | 李丰果 |
| 项目所在学院： | 物理学院 |
| 项目起止时间： | 起于2026年1月，止于2026年12月 |

本科生院（招生办公室）

2025年制

填 写 说 明

1.中期检查是评价大学生创新创业训练计划项目实施质量的重要环节。请各项目团队认真梳理项目推进情况及成果，杜绝弄虚作假、剽窃抄袭等学术不端行为。

2.中期检查报告格式要求如下：

（1）中文统一使用小四号宋体。

（2）英文和阿拉伯数字统一使用小四号Times New Roman。

（3）行距为单倍行距。

（4）全文采用的术语、符号、代号须统一。

（5）超出内容可根据实际需要加页。

一、基本情况

| 项目名称 |  | 基于ESP32的大学物理电路实验多模态智能助手的设计与实现 |  |  |  |  |  |  | 项目类型 | ☑创新训练 □创业训练 □创业实践 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项时间 |  | 2026年1月 |  |  | 完成时间 |  | 2026年12月 |  | 检查时间 | 2026年5月 |  |
| 项目预期 成果达成 情况 |  | 预期成果 |  |  | 阶段性成果 （列举成果名称、期刊名称、发表时间、项目成员参与排序） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 形式 | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 论文 | 1 |  | 论文暂未发表；已完成论文选题方向与相关文献整理，后续结合原型测试数据撰写。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专利 | 0 |  | 暂未形成专利成果。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 作品 | 1 |  | 已形成项目申请书、系统方案、20天开发计划、三类物理电路实验知识材料及智能助手MVP开发方案。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 调研报告 | 1 |  | 已完成面向RLC串联电路、RLC暂态过程、惠斯通电桥三类实验的需求调研与知识点整理。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 获奖 | 0 |  | 暂未获奖。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 | 3 |  | 已整理RLC串联电路、RLC暂态过程、惠斯通电桥测电阻三类实验知识库初稿。 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 负 责 人 及 成 员 | 序号 | 姓名 |  | 学号 |  | 学院 |  | 专业 |  |  | 项目分工 |
|  | 1 | 彭健荣 |  | 202423214117 |  | 物理学院 |  | 物理学（师范，颂豪创新实验区） |  |  | 项目负责人，统筹项目进度，协调物理实验场景、测试安排与指导教师沟通。 |
|  | 2 | 熊梓伊 |  | 202423214119 |  | 物理学院 |  | 物理学（师范） |  |  | 梳理实验知识点，参与知识库建设，负责文书材料与统筹辅助工作。 |
|  | 3 | 尚楚嫣 |  | 202423214129 |  | 物理学院 |  | 物理学（师范） |  |  | 制作PPT和流程图，辅助文书撰写、实验材料整理与知识库搭建。 |
|  | 4 | 关慧芝 |  | 202421315061 |  | 计算机学院 |  | 计算机科学与技术（非师范） |  |  | 负责AI算法、软件开发、知识库录入与端云功能实现，协助项目材料整理。 |
|  | 5 | 申奥 |  | 202421315038 |  | 计算机学院 |  | 计算机科学与技术（非师范） |  |  | 负责AI算法、软件开发、ESP32端程序与视觉/通信功能实现，协助知识库录入。 |

二、项目推进情况

1.项目进展 本项目围绕“基于 ESP32 的大学物理电路实验多模态智能助手”开展，目标是面向 RLC 串联电路、RLC 暂态过程、惠斯通电桥测电阻三个大学物理实验，设计一个能够进行语音问答、实验数据采集、接线/操作提醒和错误预警的智能辅助装置。项目整体思路已经明确：以 ESP32-S3 为本地硬件核心，结合摄像头、麦克风、扬声器和传感器采集实验现场信息，再通过 WiFi/MQTT 与云端智能体连接，实现“实验现场采集—云端知识问答—本地语音反馈”的闭环。 目前已完成项目基础开发环境和端云通信基础链路搭建。团队已统一使用 VSCode 和 PlatformIO 作为 ESP32-S3 开发环境，完成基础工程创建、程序烧录、串口监视器调试、LED 闪烁和串口打印测试，确认开发板能够正常运行和输出调试信息。 在网络通信方面，已完成 ESP32-S3 的 WiFi 连接测试，能够连接指定无线网络并在串口输出 IP 地址；同时加入了基础重连逻辑，为后续长时间运行打基础。MQTT 通信部分已完成基础发布和订阅测试，能够通过 MQTT Broker 与电脑端测试工具进行消息互发，初步验证了设备与云端之间的数据通道可用。 在传感器与数据采集方面，已完成 I2C 总线扫描，能够识别连接到开发板上的 I2C 设备地址；完成温湿度传感器和九轴传感器的基础驱动测试，能够读取环境温湿度、加速度和陀螺仪等数据；完成 ADC 电压采集测试，能够将模拟输入转换为电压值，为后续电路实验数据采集做准备。 在数据格式和上传方面，已完成 ArduinoJSON 的基础使用，将温湿度、电压等数据整理为统一 JSON 格式；同时完成 MQTT 数据上传函数封装，能够将实验相关数据按约定格式发布到指定 Topic。现阶段已初步确定 /data、/cmd、/answer 等主题方向，为后续传感器数据上传、云端指令下发和问答结果返回提供接口基础。 视觉模块方面，已完成 OV2640 摄像头基础驱动、拍照和 JPEG 输出测试，能够初始化摄像头并获取图像数据；同时进行了图像分辨率、压缩和基础预处理测试，为后续实验器材识别和接线错误识别积累基础。 实验知识准备方面，团队已围绕 RLC 串联电路幅频特性、RLC 暂态过程和惠斯通电桥测电阻三个实验整理了基础知识材料，包括实验目的、核心原理、仪器器材、操作流程、常见错误、数据处理方法和安全注意事项。这部分内容将作为后续火山引擎 HiAgent 知识库建设的基础，也方便把物理实验中的操作规则转化为程序可以判断的逻辑。 目前项目已经完成最小链路的前期基础：开发板能够运行，WiFi 能够连接，MQTT 能够通信，传感器数据能够读取并封装上传，摄像头能够采集图像。下一阶段将在此基础上继续完成语音交互、知识库问答、视觉模型训练和实验规则判断。 2.存在问题 目前项目仍处于原型开发阶段，已完成的是基础环境、基础通信和基础采集能力，语音问答闭环、视觉识别模型部署、火山引擎知识库对接和三类物理实验的完整判断逻辑尚未完成。后续集成难点主要有几方面：一是 ESP32-S3 的算力和内存有限，复杂视觉模型不能直接完整部署，需要通过降低图像分辨率、模型剪枝、INT8 量化和分级加载等方式优化；二是实验室环境中的光照变化、器材反光、导线遮挡、多人说话等因素，可能影响摄像头识别和语音识别效果；三是物理实验规则需要反复确认，部分提醒不能只依赖单一图像或单一传感器数据，后续还需要物理专业成员持续审核知识库和判断逻辑。

三、下一步工作计划

下一阶段将在已完成的开发环境、WiFi/MQTT 通信、传感器采集、JSON 数据上传和摄像头采集基础上，继续推进语音、视觉、知识库和实验逻辑集成。 1.推进语音交互链路。完成 I2S 麦克风录音、音频采样和基础波形检查，完成扬声器提示音播放测试；随后对接火山引擎 ASR 和 TTS 接口，实现“语音提问—转文字—获取回答—语音播报”的基础闭环。 2.推进云端知识库和智能体建设。将已整理的 RLC 串联电路、RLC 暂态过程、惠斯通电桥测电阻三类实验知识材料导入火山引擎 HiAgent，建立实验知识库，先测试常见问题问答，例如“RLC 电路怎么接线”“谐振频率怎么判断”“惠斯通电桥怎么判断平衡”等。 3.推进视觉识别模型训练。继续采集实验器材、正确接线、错误接线等图片数据，使用 LabelImg 等工具进行标注，建立 YOLO 格式数据集；随后在电脑端训练 YOLOv8n 模型，先实现电阻、电容、电感、面包板、导线等基础器材识别，再逐步加入接线错误识别。 4.推进模型压缩和端侧部署。对训练后的视觉模型进行剪枝、量化和格式转换，尝试导出为 ONNX 或 TFLite 格式，并集成到 ESP32-S3 工程中，测试摄像头图像输入、模型推理、标签输出和置信度打印。 5.完善 RLC 电路实验逻辑。结合传感器采集到的电压数据和摄像头识别结果，建立简单异常判断规则，例如电压超限提醒、器材识别缺失提醒、明显接线错误提醒，并通过 MQTT 或语音播报反馈给学生。 6.完善惠斯通电桥实验逻辑。结合电桥平衡条件和实验操作流程，设计初步判断规则，包括倍率选择提醒、接线检查提醒、平衡状态提示等。该部分需要物理专业成员继续审核，避免程序判断与实验原理不一致。 7.开展全链路联调。重点验证“传感器采集数据—MQTT 上传—云端处理—本地语音提醒”和“摄像头采集图像—模型识别—判断接线或操作问题—发送报警信息”两个流程。联调时记录 WiFi 稳定性、MQTT 丢包情况、语音响应时间、视觉识别效果和设备运行稳定性。 8.进行小范围测试和迭代。完成基础闭环后，邀请同学模拟 RLC 串联电路和惠斯通电桥实验操作，收集系统在真实实验场景中的反馈，重点观察语音问答是否有用、提醒是否准确、识别是否稳定。根据测试结果继续修改知识库、Prompt、视觉数据集和实验判断规则，为后续技术报告、论文材料和最终验收演示做准备。

四、经费使用情况

| 学校下拨经费（元） | 5700 | 其他经费 （元） | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途 | 明细 |  | 金额（元） |
| 办公费 | 打印纸、U盘、文件夹、参考资料及文献检索下载等 |  | 400 |
| 印刷费 | 项目报告、测试记录、汇报材料、结题材料打印装订 |  | 500 |
| 专用材料费 | ESP32-S3开发板、摄像头模块、麦克风、传感器等硬件耗材 |  | 3000 |
| 实验补贴费 | 邀请20-30名学生参与RLC电路、惠斯通电桥实验测试 |  | 800 |
| 委托业务费 | 3D打印结构件、连接线缆、接口配件、实验台固定材料 |  | 1000 |
| 合计（元） |  |  | 5700 |